**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации сельского поселения «Выльгорт»**

**«Выльгорт» сикт овмöдчöминлöн администрацияса**

**ШУÖМ**

от 18 апреля 2024 года № 12/189

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Благоустройство территории**

**сельского поселения «Выльгорт» на 2024-2026 годы»**

Во исполнение ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2023 года № 512, Уставом муниципального образования сельского поселения «Выльгорт», Решением Совета сельского поселения «Выльгорт» от 27.09.2017 № 11/09-04-92 «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения «Выльгорт» (в ред. решений Совета сельского поселения «Выльгорт» от 24.12.2019г. № 32/12-09-195, от 11.09.2020 №37/09-03-226) и в целях обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности граждан, проживающих в сельском поселении «Выльгорт» администрация сельского поселения «Выльгорт»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. 1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Выльгорт» на 2024-2026 годы согласно приложению».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Руководитель администрации

сельского поселения «Выльгорт» Е.В. Доронина

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения «Выльгорт»

от 18 апреля 2024 года № 04/189

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории

сельского поселения «Выльгорт» на 2024-2026 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Выльгорт» на период 2024-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории сельского поселения «Выльгорт» на период 2024-2026 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Государственная программа Республики Коми «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2023 года № 512,  Решение Совета сельского поселения «Выльгорт» от 27.09.2017г. № 11/09-04-92 «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения «Выльгорт» (в ред. решений Совета сельского поселения «Выльгорт» от 24.12.2019г. № 32/12-09-195, от 11.09.2020 №37/09-03-226) |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Выльгорт» |
| Цели Программы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения сельского поселения «Выльгорт» |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства территории сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию проектов, направленных на благоустройство сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2024-2026 годы |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация сельского поселения «Выльгорт»  - Жители сельского поселения (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на реализацию программы в 2024 году составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:  0,00 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета;  0,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;  0,00 тыс. руб. – за счет средств внебюджетных источников.    Общий объем финансирования на реализацию программы в 2025 году составляет 2 389,774 тыс. руб., в том числе:  1 672,8418 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета;  694,4322 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;  22,5 тыс. руб. – за счет средств внебюджетных источников.  Общий объем финансирования на реализацию программы в 2026 году составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:  0,00 тыс. руб. - за счет средств республиканского бюджета;  0,00 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;  0,00 тыс. руб. – за счет средств внебюджетных источников. |
| Целевые индикаторы | - количество реализованных проектов по благоустройству в сельском поселении «Выльгорт» (с нарастающим итогом);  - количество реализованных проектов, направленных на улучшение состояния улично- дорожной сети в сельском поселении «Выльгорт» (с нарастающим итогом);  - доля проектов, направленных на благоустройство сельского поселения «Выльгорт», реализованных с участием заинтересованных граждан (%, в год); |
| Система управления и контроля | Администрация сельского поселения «Выльгорт»:  1. Осуществляет общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации.  2. Ежегодно администрация сельского поселения представляет Совету сельского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы.  3. При необходимости вносит изменения и дополнения в данную муниципальную Программу. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:  - благоустройство территории сельского поселения;  - создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения;  - обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Село Выльгорт является административным центром Сыктывдинского района**.** Численность населения сельского поселения «Выльгорт» на 01 января 2024 года составляет 14165 человек. Учитывая стабильную демографическую обстановку, возможность переселения населения из неперспективных населенных пунктов и увеличение рождаемости ежегодно наблюдается рост численности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.

Прогнозом социально-экономического развития территории сельского поселения «Выльгорт» благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала села и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населённых пунктов на территории сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряжённость среди населения. Не освещенные участки территорий села вызывают тревогу, беспокойство у населения, они чувствуют себя в опасности.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: обеспечение населенных пунктов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха жителей поселения, детских площадок и т.д.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик села, создать более комфортные, безопасные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, общественных местах.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

**Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- освещение территорий села.

.

В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом текущего уровня благоустройства территории сельского поселения «Выльгорт» была сформулирована цель настоящей Программы- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения сельского поселения «Выльгорт».

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:

- повышение уровня благоустройства территории поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию проектов, направленных на благоустройство населенного пункта.

**Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство территории сельского поселения «Выльгорт».

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Количество территорий подлежащих благоустрой-  ству | | Ответственный исполнитель | | Срок | | |
| начала реализации | | окончания реализации |
| Организация уличного освещения по ул.СПТУ-2 с.Выльгорт | | 1 | | Доронина Е.В. – руководитель администрации сельского поселения  «Выльгорт | | 01.05.2025г. | | 31.07.2025г. |
| 1. Получение ордера на производство земляных работ, согласование установки опор с ресурсоснабжающими организациями | | - | | Доронина Е.В. – руководитель администрации сельского поселения  «Выльгорт | | 01.05.2025г | | 10.05.2025г. |
| 2. Установка опор уличного освещения | | .-. | | Доронина Е.В. – руководитель администрации сельского поселения  «Выльгорт | | 10.05.2025 | | 10.06.2025г |
| Монтаж кабеля СИП | | -. | | Доронина Е.В. – руководитель администрации сельского поселения  «Выльгорт | | 10.06.2025г | | 30.06.2025г |
| 4. Монтаж и подключение светодиодных светильников | | - | | Доронина Е.В. – руководитель администрации сельского поселения  «Выльгорт | | 01.07.2025г | | 31.07.2025г |
| 5. Открытие и информационное освещение | |  | | Администрация общественные организации | | 01.05.2025г. | | 31.07.2025г. |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения | | | | | | | | |
| Основное мероприятие  1.1.Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Выльгорт» на 2024 – 2026 годы» | 1 | | Администрация сельского поселения «Выльгорт»  (в лице руководителя администрации) | | 01.01. 2024 | | 31.12.2026 | |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию проектов, направленных на благоустройство сельского поселения | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству |  | | Администрация сельского поселения «Выльгорт» (в лице руководителя администрации) | | 01.01. 2024 | | 31.12.2026 | |
| 1.2.Организация вовлечения заинтересованных граждан в реализацию проектов по благоустройству |  | | Администрация сельского поселения «Выльгорт»  (в лице руководителя администрации | | 01.01. 2024 | | 31.12.2026 | |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета с учетом средств республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов (тыс. рублей), годы** | | | |
| **Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Муници-пальная** [**программа**](#P29) | **«Благоустройство территории**  **сельского поселения «Выльгорт» на 2022 – 2026 годы»** | **всего** | **2389,7740** |  | **2389,7740** |  |
| **Республиканский бюджет Республики Коми** | **1672,8418** |  | **1672,8418** |  |
| **Бюджет сельского поселения «Выльгорт»** | **694,4322** |  | **694,4322** |  |
| **Внебюджетные источники** | **22,5000** |  | **22,5000** |  |

Сумма бюджетных ассигнований на 2024 - 2026 годы будет уточняться после утверждения бюджета сельского поселения «Выльгорт» на соответствующий финансовый год и плановый период.

**Раздел 5. Сроки реализации муниципальной Программы.**

Реализация программы будет осуществляться в период 2024-2026 годов.

**Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы**

Прогноз конечных результатов и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения**  **показателей** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| **Муниципальная** [**программа**](#P33) **«Благоустройство территории**  **сельского поселения «Выльгорт» на 2024 – 2026 годы»** | | | | | |
| **Цель программы: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения сельского поселения «Выльгорт»** | | | | | |
| **11.** | количество реализованных проектов по благоустройству в сельском поселении «Выльгорт» | шт.  с нарастающим итогом |  | **1** |  |
| **22.** | количество реализованных проектов, направленных на улучшение состояния улично- дорожной сети в сельском поселении «Выльгорт» | шт.  с нарастающим итогом |  | **1** |  |
| **33.** | доля проектов, направленных на благоустройство сельского поселения «Выльгорт», реализованных с участием заинтересованных граждан | % |  | **100** |  |

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы позволит:

- повысить уровень благоустройства сельского поселения;

- сформировать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения;

- улучшить санитарное, экологическое и эстетическое состояния сельского поселения;

- улучшить техническое состояние объектов благоустройства;

- создать новые объекты благоустройства на территории сельского поселения;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию проектов, направленных на благоустройство сельского поселения.